# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2025 г. N 708-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА N 1660-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, решением Совета депутатов Губкинского городского округа от 30 апреля 2025 года N 4-нпа "О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года N 1379-па "О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области" администрация Губкинского городского округа постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 24 декабря 2024 года N 1660-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области":

- муниципальную программу Губкинского городского округа Белгородской области "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области", утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Губкинского городского округа от 3 декабря 2024 года N 1520-па "О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 14 октября 2013 года N 2477-па".

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет градостроительной политики (Атаев В.А.).

Глава администрации

Губкинского городского округа

М.А.ЛОБАЗНОВ

# Приложение

к постановлению

администрации Губкинского

городского округа

от 27 июня 2025 г. N 708-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ТРАНСПОРТА

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

## I. Стратегические приоритеты муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области"

### 1. Оценка текущего состояния дорожной инфраструктуры Губкинского городского округа Белгородской области

Дорожная инфраструктура является одним из важнейших компонентов развития муниципального образования Губкинского городского округа Белгородской области. Качественные дороги обеспечивают связь между населенными пунктами, способствуют экономическому росту и повышению уровня жизни граждан.

На территории Губкинского городского округа Белгородской области проходят участки автомобильных дорог федерального значения, регионального и межмуниципального значения, автодороги местного значения. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 1564,8 км, из них 1149,5 км - дороги местного значения, 351,5 км - дороги регионального или межмуниципального значения, 63,8 км - дороги федерального значения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Губкинского городского округа Белгородской области. Они обеспечивают жизнедеятельность административного центра городского округа - г. Губкина и сельских населенных пунктов городского округа, определяют возможности развития Губкинского городского округа Белгородской области.

По состоянию на 01.12.2024 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа Белгородской области составляет 1149,5 км, в том числе:

- 988,9 км - с твердым покрытием;

- 160,06 км - грунтовые дороги.

Состояние муниципальных автомобильных дорог определяется своевременностью и качеством выполнения работ по строительству, ремонту и содержанию и зависит напрямую от объемов финансирования, стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Строительство дорог с твердым покрытием на территории городского округа выполняется поэтапно в рамках утвержденных объемов финансирования. В 2023 году выполнено строительство дорог, проездов к домовладениям общей протяженностью 5,8 км в г. Губкине и сельских населенных пунктах: мкр ИЖС Юбилейный, мкр ИЖС Молодежный (2 очередь), ул. Заречная, с. Лопухинка, х. Дубравка, с. Малахово, с. Успенка, с. Гущино, с. Сергиевка, с. Осколец.

В целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог в рамках реализации программы дорожных работ ежегодно осуществляется комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной объем работ по приведению автодорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа Белгородской области выполнен в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". За период 2019 - 2024 г.г. в рамках реализации национального проекта выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и общей протяженностью 39,262 км. Объем освоенных средств составил 957,502 млн рублей, в том числе:

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность, км | 4,333 | 3,711 | 7,483 | 6,785 | 12,500 | 4,45 | 39,262 |
| Объем финансирования, млн. руб. | 84,597 | 77,693 | 167,492 | 189,813 | 251,427 | 186,480 | 957,502 |

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области" в 2023 году выполнен ремонт автодорог протяженностью 6,35 км (объем финансирования составил 146477,5 тыс. рублей), в 2024 году - протяженностью 2,0 км (объем финансирования составил 75024,0 тыс. рублей).

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог местного значения без проведения капитального ремонта и увеличение интенсивности движения транспорта ведет к износу дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения. В связи с этим основной целью, решаемой администрацией Губкинского городского округа в сфере дорожной деятельности, является поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог в условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа на осуществление дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Достигнутый результат и задачи на будущий период позволят привести транспортную сеть Губкинского городского округа в соответствие потребностям экономики и общества, увеличить доступность транспортных услуг и мобильность населения, создать необходимые условия инвестирования в транспортную отрасль, снизить аварийность, риски и угрозы безопасности.

### 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области" (далее - муниципальная программа) сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Целевым показателем, характеризующим достижение национальной цели, является увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов.

### 3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Белгородской области

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Губкинского городского округа Белгородской области и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры.

В муниципальную программу включены мероприятия, предусмотренные государственной программой Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области".

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги";

- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог;

- обеспечение сохранности дорожной инфраструктуры.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года. Муниципальная программа соответствует третьему стратегическому направлению Стратегии "Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области". Одной из стратегических задач является комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Губкинского городского округа Белгородской области.

### 4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы на муниципальном уровне направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя "Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов", развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения работ в рамках содержания.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство автомобильных дорог;

- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы - обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа Белгородской области, соответствующей нормативным требованиям, на уровне 85 процентов к 2030 году.

## II. Паспорт муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа

Белгородской области" (далее - муниципальная программа)

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник управления координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе 2271350,2 тыс. рублей, в том числе: |  |
|  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 2175805,0 |
|  | областной бюджет | 95545,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 |
|  | иные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". Показатель 1 "Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов". 2. Государственная программа Белгородской области: "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области". Показатель 1 "Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов" |  |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области/стратегическими приоритетами Губкинского городского округа Белгородской области | 1. Третье стратегическое направление "Обеспечение комфортной и безопасной среды обитания населения Губкинского городского округа Белгородской области" Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года. 1.1. Показатель "Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспорта" |  |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателем государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы - "Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения | МП | П | Процент | 84,4 <*> | 2023 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,8 | 84,9 | 85,0 | Указ Президента РФ от 7 мая 2024 года N 309 | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Показатель "Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов" | Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"/Показатель "Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии" |

--------------------------------

<*> исходя из фактических данных (по результатам диагностики и дополнительного обследования автодорог местного значения) протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2023 году составила 970,3 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1149,5 км. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения составляет 84,4%.

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам и месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение доли дорожной сети Губкинского городского округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,7 |

### 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальный проект "Региональная и местная дорожная сеть", входящий в национальный проект "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) (Куратор - председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 1.1 | Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа | В соответствии с программой дорожной деятельности выполнены дорожные работы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |
| 2 | Ведомственный проект "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения" (Куратор - председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 2.1 | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа | Выполнено строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа; управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 3.1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог. Осуществлены функции участков МБУ "Губкин - Зеленстрой" в сфере дорожной деятельности | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского городского округа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 4.1 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения. Осуществлены функции МКУ "Губкинский пассажирский автосервис" в сфере пассажирских перевозок | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области" (всего), в том числе: |  | 10.0.00.00000 | 508 897,7 | 240 342,7 | 264 044,7 | 434 021,7 | 410 021,7 | 414 021,7 | 2 271 350,2 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 419 256,0 | 239 162,0 | 262 864,0 | 432 841,0 | 408 841,0 | 412 841,0 | 2 175 805,0 |
| областной бюджет |  |  | 89 641,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 95 545,2 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Муниципальный проект "Региональная и местная дорожная сеть", входящий в национальный проект "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) (всего), в том числе: | 10.1.И8.00000 | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомственный проект "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего), в том числе: | 10.3.01.00000 | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий сфере дорожной деятельности (всего), в том числе: | 10.4.01.00000 | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 351 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 351 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества транспортного обслуживания и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок" (всего), в том числе: | 10.4.02.00000 | 68 332,7 | 64 230,7 | 65 402,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 402 631,2 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 67 152,0 | 63 050,0 | 64 222,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 395 547,0 |
|  | областной бюджет |  | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 7 084,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## III. Паспорт муниципального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) (далее - муниципальный проект)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | "Местная дорожная сеть" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" |  |  |
|  | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области" |  |  |

### 2. Показатели муниципального проекта

| N п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача 1 "Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог | МП в НП | П | км | 12,5 | 2023 | 1,825 | - | - | - | - | - | да |

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам и месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Задача 1 "Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог | МП в НП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,825 | 1,825 |

### 5. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муни-ципальных прог-рамм вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального (ведомственного проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача 1 "Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) | x | км | 12,5 | 2023 | 1,825 | - | - | - | - | - | Выполнение работ | РП | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения приведен в приложении N 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1 "Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)" (всего), в том числе: | 10.1.И8.9Д140 | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  | 88 461,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского

округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

муниципального проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятий (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача 1 "Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | 88 461,0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 461,0 | 88 461,0 |

### Приложение

к паспорту муниципального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть"

План

реализации муниципального проекта "Региональная и местнаядорожная сеть", входящего в национальный проект

"Инфраструктура для жизни" (в части капитальногоремонта и ремонта автомобильных дорог)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта меро-приятия (резуль-тата), контроль-ной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 "Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)" | 2025 | 2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | км | 1,825 | 88 461,0 | x |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Ремонт автодороги по ул. Лазарева" в 2025 году реализации | 2025 | 2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | x |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Губкинского городского округа" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Копия формы КС-3 |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Копия платежного поручения |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Отчет |

## IV. Паспорт ведомственного проекта "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения" (далее - ведомственный проект)

### 1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |
| Ответственный за реализацию ведомственного проекта | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |
| Соисполнители, участники ведомственного проекта | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" |  |  |
|  | Муниципальная программа Губкинского городского округа Белгородской области | "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области" |  |  |

### 2. Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВП | П | км | 8,144 | 2023 | 5,262 |  | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | да |

### 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,262 | 5,262 |

### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача 1 "Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | x | км | 8,144 | 2023 | 5,262 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Выполнение работ | МП | Объем ввода в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1 | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения. Перечень мероприятий и объектов в приложении N 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, всего | 10.3.01.31110 | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ведомственному проекту |  |  | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90 283,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 48 283,0 | 0 | 0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 90283,0 |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Плановые значения по кварталам и месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 283,0 | 48 283,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 283,0 | 48 283,0 |

### Приложение

к паспорту ведомственного проекта

"Увеличение пропускной способности автомобильных

дорог общего пользования местного значения"

План

реализации ведомственного проекта "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения"

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Устройство дорог в мкр. Молодежный (2 очередь)" | 2025 | 2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | км | 2,962 | 25 483,0 | x |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Копия формы КС-3 |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Копия платежного поручения |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка "Объект введен в эксплуатацию" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Акт ввода |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Устройство дорог в с. Теплый Колодезь (2 этап)" | 2025 | 2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | км | 2,300 | 12 820,0 | x |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Копия формы КС-3 |
| 1.1.2.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Копия платежного поручения |
| 1.1.2.5 | Контрольная точка "Объект введен в эксплуатацию" | 10.01.2025 | 01.12.2025 | x | x | Председатель комитета градостроительной политики | x | x | x | x | Акт ввода |

## V. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности

(оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной

деятельности" (далее - комплекс процессных мероприятий 1)

### 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Губкинского городского округа | Управление координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа. Начальник управления координации строительства комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа. Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа. Начальник управления жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области" |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | П | КПМ | км | 2,542 | 2023 | 2,85 | 0 | 0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | Управление координации строительства |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Задача 1 "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | КПМ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,85 | 2,85 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1 "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных, дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 2,542 | 2023 | 2,85 | 0 | 0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1 | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении N 3 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 988,9 | 2023 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | 991,86 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 2.1 | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | x | чел. | 106 | 2023 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | - |
| 3.1 | Обеспечено финансирование содержания участков МБУ "Губкин-Зеленстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | x | ед. |  | 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4.1 | Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы участков МБУ "Губкин-Зеленстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности" (всего), в том числе: | 10.4.01.00000 | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 351 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 303 821,0 | 176 112,0 | 198 642,0 | 351 800,0 | 327 800,0 | 331 800,0 | 1 689 975,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: | 10.4.01.25030 | 18 641,0 | 0 | 0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 45 000,0 | 169 641,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 18 641,0 | 0 | 0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 45 000,0 | 169 641,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: | 10.4.01.26020 | 109 382,2 | 56 098,0 | 73 828,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 539 308,2 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 109 382,2 | 56 098,0 | 73 828,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 539 308,2 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (всего), в том числе: | 10.4.01.20590 | 174 947,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 980 151,0 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 174 947,0 | 120 014,0 | 124 814,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 186 792,0 | 980 151,0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | 10.4.01.23010 | 850,8 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 874,8 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 850,8 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 874,8 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение

к комплексу процессных мероприятий

"Обеспечение сохранности существующей сети

автомобильных дорог и безопасности

дорожного движения, обеспечение

деятельности (оказание услуг) подведомственных

учреждений (организаций), в том числе

предоставление муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям субсидий

в сфере дорожной деятельности"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности

(оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

в сфере дорожной деятельности"

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения" |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году" | X |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 "Закупка включена в план закупок" | 10.01.2025 - 20.12.2025 | Управление координации строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 10.01.2025 - 20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 10.01.2025 - 20.12.2025 |  | Копия формы КС-3 |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4 "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 10.01.2025 - 20.12.2025 |  | Копия платежного поручения |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | X |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1 "Закупка включена в план закупок" | 10.01.2025 - 20.12.2025 | Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения, управление координации строительства | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2 "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 10.01.2025 - 20.12.2025 |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 10.01.2025 - 20.12.2025 |  | Копия формы КС-3 |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.4 "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 10.01.2025 - 20.12.2025 |  | Копия платежного поручения |

## VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок" (далее – комплекс процессных мероприятий 2)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган - администрация Губкинского городского округа | Начальник управления транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | "Развитие и функционирование дорожной сети и транспорта Губкинского городского округа Белгородской области" |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача 1 "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество транспортных маршрутов | Прогрессирующий | КМП | Ед. | 49 | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Управление транспорта, связи и телекоммуника-ций |

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Задача 1 "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество транспортных маршрутов | КПМ | Ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1 "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | x | чел. | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 2 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | x | чел. | 363 | 2023 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | - |
| 3 | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | x | чел. | 890 | 2023 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | - |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения в городском округе | x | ед. | 49 | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Количество транспортных маршрутов |
| 5 | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | x | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результат)/источник финансового обеспечения |  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере пассажирских перевозок" (всего), в том числе: |  |  | 68 332,7 | 64 230,7 | 65 402,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 68 221,7 | 402 631,2 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 67 152,0 | 63 050,0 | 64 222,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 67 041,0 | 395 547,0 |
| областной бюджет |  |  | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 1 180,7 | 7 084,2 |
| федеральный бюджет |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (всего), в том числе: |  | 8 502,0 | 5 912,0 | 6 147,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 43 628,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.20590 | 8 502,0 | 5 912,0 | 6 147,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 7 689,0 | 43 628,0 |
|  | областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области (всего), в том числе: |  | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 | 5 202,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.83830 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 312,0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73830 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 4 890,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни (всего), в том числе: |  | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 2 280,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.83860 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 138,0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73860 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 35700 | 2 142,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения в городском округе |  | 58 575,0 | 57 063,0 | 58 000.0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 351 469,0 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 10.4.02.63810 | 58 575,0 | 57 063,0 | 58 000.0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 59 277,0 | 351 469,0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 52,2 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 10.4.02.73850 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 52,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение

к муниципальной программе "Развитие

и функционирование дорожной сети и транспорта

Губкинского городского округа Белгородской области"

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы) Губкинского

городского округа Белгородской области

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор информации по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок предоставления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Показатель 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения | Процент | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области | Показатель рассчитывается по итогам года | d = Lнорм / Lобщ. x 100%, где: Lнорм. - протяженность автодорог, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; Lобщ. - общая протяженность автодорог | Базовое значение Lобщ. составляет 1149,5 км (по состоянию на 31.12.2023) | Периодическая отчетность |  | Управление координации строительства |  | Не позднее 5 марта года, следующего за отчетным |

## Приложение N 1

к муниципальной программе "Развитие

и функционирование дорожной сети и транспорта

Губкинского городского округа Белгородской области"

Перечень

объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 - 2027 годы в рамках муниципального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог)

| N п/п | Наименование объектов | Протяженность, км | Всего |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  |
|  |  |  |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |
|  | Муниципальный проект "Региональная и местная дорожная сеть", входящий в национальный проект "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышено качество улично-дорожной сети Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Лазарева, г. Губкин | 1,825 | 88 461,0 | 88 461,0 | - | 88 461,0 | 88 461,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 1,825 | 88 461,0 | 88 461,0 | - | 88 461,0 | 88 461,0 | - | - | - | - | - | - | - |

## Приложение N 2

к муниципальной программе "Развитие

и функционирование дорожной сети и транспорта

Губкинского городского округа Белгородской области"

Перечень

объектов строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа

| N п/п | Наименование объектов | Всего |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  |
|  |  |  |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |
| Ведомственный проект "Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5,262 | 38 303,0 | 0 | 38 303,0 | 38 303,0 | 0 | 38 303,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1. | мкр Молодежный (2 очередь) | 2,962 | 25 483,0 | 0 | 25 483,0 | 25 483,0 | 0 | 25 483,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | с. Теплый Колодезь (2 этап, щебень) | 2,300 | 12 820,0 | 0 | 12 820,0 | 12 820,0 | 0 | 12 820,0 |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к муниципальной программе "Развитие

и функционирование дорожной сети и транспорта

Губкинского городского округа Белгородской области"

Перечень

объектов капитального ремонта и ремонта автодорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа Белгородской области

| N п/п | Наименование объектов | Всего |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  | Стоимость всего, тыс. рублей | в том числе |  |
|  |  |  |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |  | Субсидии из областного бюджета | Бюджет Губкинского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере дорожной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2,85 | 18 641,0 | - | 18 641,0 | 18 641,0 | - | 18 641,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 2,85 | 18 641,0 | - | 18 641,0 | 18 641,0 | - | 18 641,0 | - | - | - | - | - | - |